โครงการที่ ……..

- โครงการยกระดับศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ (Smart Data Center)
 เพื่อขับเคลื่อนระบบติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทักษะ (Up-skill & Re-skill) ของผู้เรียนรายบุคคล

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

2. ลักษณะโครงการ			โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

โครงการตามภาระงานประจำ

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

โครงการยกระดับศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ (Smart Data Center) เพื่อขับเคลื่อนระบบติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทักษะ (Up-skill & Re-skill) ของผู้เรียนรายบุคคลนี้ มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษา ดังนี้ 3.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 3.2) นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) สอดคล้องกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการปรับปรุงระบบเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายภายในให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความสำคัญสูง เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญหายหรือถูกโจรกรรมข้อมูล 3.3) นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สอดคล้องกับวาระงานพัฒนาอาชีวะ (8 AGENDA) ภายใต้นโยบาย "เรียนดี มีความสุข" โดยเฉพาะวาระที่ 1 (Anywhere Anytime) และวาระที่ 3 การยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ซึ่งต้องอาศัยศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะที่มีเสถียรภาพเป็นฐานรากสำคัญ 3.4) นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับมาตรการการลดภาระงานบุคลากรและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ผ่านการใช้ระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 3.5)การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับการสร้างระบบนิเวศข้อมูล (Data Ecosystem) เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะผู้เรียนรายบุคคลผ่านระบบ Smart Data Center ที่มีประสิทธิภาพสูง 3.6) จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับจุดเน้นที่ 9 การขับเคลื่อนสถานศึกษาด้วยข้อมูล (Data-Driven College) และการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในสถานศึกษา และ3.7) มาตรการด้าน Up-skill / Re-skill / New-skill ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้วยระบบติดตามผลอัจฉริยะ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ในยุคดิจิทัล "ศูนย์ข้อมูล" (Data Center) เปรียบเสมือนศูนย์กลางการดำเนินงานของสถานศึกษา หากโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องแม่ข่าย (Server) และระบบบริหารจัดการเครือข่ายภายในขาดความทันสมัยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเสถียรของระบบสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญของผู้เรียนและสถานศึกษา โดยเฉพาะเมื่อวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนระบบติดตามการพัฒนาทักษะ (Up-skill & Re-skill) รายบุคคล ซึ่งมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลสมรรถนะจำนวนมากตลอดเวลาพบว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยทาง

ไซเบอร์และการจัดการจราจรข้อมูลภายในเครือข่าย หากระบบเครื่องแม่ข่ายทำงานเกินขีดความสามารถ จะส่งผลให้การจัดเก็บและติดตามผลการพัฒนาทักษะผู้เรียนเกิดความล่าช้าหรือไม่แม่นยำ นอกจากนี้ มาตรฐานการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลยังเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการยกระดับเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
	งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จึงได้จัดดำเนินโครงการยกระดับศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ (Smart Data Center) เพื่อปรับปรุงระบบเครื่องแม่ข่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่ายภายในสถานศึกษา มุ่งเน้นความเสถียรและความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างฐานรากที่มั่นคงในการขับเคลื่อนระบบติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนรายบุคคลให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามมาตรฐานสากล

5. วัตถุประสงค์
	5.1 เพื่อยกระดับและปรับปรุงระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) ของศูนย์ข้อมูลให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
	5.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายภายในสถานศึกษาให้มีความเสถียร ปลอดภัย และมีมาตรฐานตามหลักความปลอดภัยทางไซเบอร์
	5.3 เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับการติดตามผลและส่งเสริมการพัฒนาทักษะ (Up-skill & Re-skill) ของผู้เรียนรายบุคคล

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
		6.1.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 105 คน สามารถใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลอัจฉริยะผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและปลอดภัย			
		6.1.2  นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,731 คน มีความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสมรรถนะวิชาชีพในระบบติดตามผลรายบุคคลผ่านศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ	
		6.1.3 รวมจำนวนเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายหลักได้รับการยกระดับเพื่อรองรับกำลังคนทั้งสิ้น 1,836 คน

6.2 เชิงคุณภาพ	
		6.2.1 ระบบเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายภายในศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะมีเสถียรภาพในการให้บริการ (System Availability) และมีระบบสำรองข้อมูลที่มีความปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
		6.2.2 ระบบมีการป้องกันความปลอดภัยทางข้อมูลที่ได้มาตรฐาน สามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และรักษาความลับของข้อมูลผู้เรียนได้ในระดับดีมาก

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | สถานที่ |
| --- | --- | --- |
| - ขออนุมัติโครงการ | ธันวาคม พ.ศ.2568 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ |
| - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | ธันวาคม พ.ศ.2568 |  |
| - ดำเนินโครงการ | ธันวาคม พ.ศ.2568 |  |
| - สรุปผลการดำเนินโครงการ | มกราคม พ.ศ.2569 |  |
| - จัดทำรูปเล่มโครงการ | มกราคม พ.ศ.2569 |  |

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา/การดำเนินโครงการ

เงินงบดำเนินงาน    จากงบตามแผนการใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 2569

| งบดำเนินงาน | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 8.1 ค่าตอบแทน |  |  |
| 8.2 ค่าใช้สอย |  |  |
| 8.3 ค่าวัสดุ |  |  |
| รวม | 400,000 |  |

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	9.1 สถานศึกษามีศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย สามารถรองรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์และระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้ 
	9.2 ผู้เรียนมีระบบบันทึกและติดตามทักษะรายบุคคลที่ชัดเจน ช่วยให้เห็นทิศทางการพัฒนาตนเอง (Up-skill & Re-skill) 
	9.3 ลดภาระในการจัดเก็บเอกสารและเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบสมรรถนะวิชาชีพ 
	9.4 ยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็น Digital College ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ

10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

10.2 รูปเล่มสรุปรายงานการจัดทำโครงการ

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสรัณณัฏฐ์ สุวรรณแสง)

…………/……………/………….

ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจโครงการ            ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจโครงการ

(นางสาวสรัณณัฏฐ์ สุวรรณแสง)                                      (นายพีระพงค์ อนาวงศ์)

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ                             รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

............../.............../................			      ……………/……………../…………….

ความคิดเห็นหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ          ความคิดเห็นของรองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โครงการมีในแผน             เห็นสมควรอนุมัติ                          เห็นสมควรอนุมัติ

โครงการไม่มีในแผน          เห็นสมควรไม่อนุมัติเพราะ.....            เห็นสมควรไม่อนุมัติเพราะ.........

ยอดเงินที่จัดสรรให้...................................บาท                       ลงชื่อ....................................................

ยอดเงินที่ขอเบิก........................................บาท                                (นายพีระพงค์  อนาวงศ์)

ยอดเงินคงเหลือ.........................................บาท                  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

............../.............../...............

ลงชื่อ..................................................

(นางสาวไพริน   วานิช)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

............/................../.............

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

อนุมัติ            ไม่อนุมัติเพราะ...........

ลงชื่อ....................................................

(นายณัฐฐวรรธน์  สุวรรณศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

............../................/...............